UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Bacharelado em Ciência da Computação - Cascavel

Estudo de Viabilidade
Cupid
– Um sistema distribuído modular e coloborativo para
Exploração de Espaço de Projeto

João Victor Canabarro
Matheus Leonardo da Silva Dias
Renan Tashiro

Agosto, 2016
Sumário

1. Introdução
2. Apresentação das soluções
2.1. Solução Um – Especializada
2.2. Solução Dois – Genérica
3. Viabilidade Operacional
4. Viabilidade Técnica
5. Viabilidade Econômica
6. Viabilidade de Cronograma
7. Conclusões sobre a viabilidade de implementação
8. Cronograma de desenvolvimento
9. Apêndices

1.Introdução
Os pesquisadores da UNIOESTE que trabalham com a exploração de espaço de projeto, utilizam apenas um computador. Caso queiram realizar experimentos ou simulações, eles dependem do poder computacional de sua máquina. Para acelerar a simulação, alguns optam por usar uma máquina virtual do servidor da própria universidade ou outras máquinas de terceiros. Porém, isso ocasiona um problema, que é o gerenciamento de todas essas máquinas, que deve ser feito manualmente, ou seja, desde a disparação da configuração do espaço a ser explorado, da disparação da simulação, da organização e coleta de dados, devem ser preparados de uma forma que tem pouco aproveitamento de um sistema que automatize todas essas atividades. Outra questão, é que ele deve instalar manualmente todas as ferramentas necessárias, e testar se estão configuradas corretamentes, consumindo tempo que poderia ser usado para a própria pesquisa.
Uma das áreas de pesquisa é o desenvolvimento de métodos que otimizem o tempo de exploração de um espaço de projeto. A integração do método desenvolvido com as ferramentas não são triviais. Outra questão, é avaliar o desempenho do método em si, o qual não possuem muitos benchmarks disponíveis, dificultando a comparação com trabalhos alheios. Também, para novos pesquisadores irão trabalhar nessa mesma linha, que não estão interessados em desenvolver ou melhorar um simulador, o aprendizado de seu uso pode não ser desejado. Isso pode piorar caso ele tenha que trabalhar com diversos simuladores em que não tenham nenhum padrão de interação.

2. Apresentação das soluções
A partir dos problemas levantados anteriormente, foram rotulados os seguintes problemas: tempo de simulação, gerenciamento de depêndencias, gerenciamento da simulação, falta de benchmarks disponíveis, falta de padronização dos simuladores.
Baseado nisso, as soluções que serão apresentados a seguir foram formuladas. Uma descrição de como cada uma ataca o problema é descrito. No caso, ambas são muito semelhantes, podendo ser categorizadas como um sistema distribuído modular e colaborativo para exploração de espaço de projeto. A única diferença, é que uma tenta ser uma solução mais genérica, em quanto outra tenta ser mais especializada. Caso algum item seja omitido, isso representa que este é igual a outra solução.
A arquitetura do sistema, que mostra de forma mais detalhada o seu funcionamento está presente no Apêndice A.

2.1. Solução Um - Especializada
→ Tempo de simulação: Para resolver o problema do tempo de simulação, o sistema proposto suportará a distribuição do espaço de projeto criado em diversas máquinas, em que os recursos ociosos destas serão aproveitados.

→ Gerenciamento de depêndencias: Com o uso de máquinas virtuais, que possuem todos os softwares necessários já instalados, a máquina que servirá como recurso computancional, apenas terá que baixar a máquina virtual.

→ Gerenciamento de simulação: O sistema unificará o controle de todas as máquinas disponíveis, usando uma interface web. Só precisando que em cada máquina tenha instalado um software de gerenciamento.

→ Falta de benchmarks disponíveis: Todos os espaços simulados estarão disponíveis de forma open source, para todos os pesquisadores possam avaliar seus métodos.

→ Falta de padronização dos simuladores: O sistema terá uma API e uma interface, que permitirá que os pesquisadores comuniquem com todos os simuladores configurados no sistema de forma única.

2.2. Solução Dois - Genérica
→ Tempo de simulação: Diferente da solução anterior, esta permitirá que o usuário do sistema integre ou aperfeiçõe como o sistema distribuirá a simulação.

→ Gerenciamento de depêndencias: Semelhante ao item anterior, nesta o usuário crie suas próprias máquinas virtuais com as suas prórpias ferramentas, para que possam ser distribuídas pela interface web para outras máquinas físicas.

Os outros items são os mesmos pois como busca uma padronização, permitir a personalização destes que faltam, iria contra este propósito. Esses são transparentes ao usuário, ficando ao desenvolvedor a tarefa de melhorá-lo, quando necessário.

3. Viabilidade Operacional
Para avaliar em termos operacionais, foi usado a estrutura PIECES. Como ambas as soluções são muito semelhantes, a viabilidade de ambas, neste quesito, estão organizadas no mesmo local. Com isso, resta pontua-las, que é mostrado posteriormente.

→ Performace: Os experimentos são realizados de forma manual, em que vários processos, potencialmente, podem ser automatizados por algum sistema. Atualmente, perde-se muito tempo gerenciando os estudos de caso, em que este poderia ser investido em outras atividades pertinentes a pesquisa. Por exemplo, caso o pesquisador queira distribuir uma simulação em máquinas diferentes, ele manualmente terá que configurar cada uma individualmente. Outra questão, é que os dados gerados são armazenados na máquina que executou-a, restando para o pesquisador coleta-los separadamente. Os membros do grupo de pesquisa notam que várias etapas, desse processo poderiam ser automatizadas por um sistema computacional. Então, o desenvolvimento neste caso é apropriado.

→ Information: Atualmente, para diferentes experimentos ou estudo de caso, não existe nenhum padrão na organização dos dados produzidos. Com isso, a extração dos dados pertinentes no estudo acabam ocasionando, que toda vez o pesquisador crie scripts diferentes para obtê-los. Novamente, essa metodologia ou falta dela causa uma ineficiência. Com isso, percebe-se que nesse aspecto, uma solução computacional poderia aumentar a produtividade.

→ Economic: Devido a particularidade do problema a ser resolvido, destaca-se que no processo atual não existe nenhum custo, por parte dos membros envolvido na organização, durante a pesquisa. Todo o custo inerente ao processo é financiado por meio de bolsas de iniciação científica. Então, no momento esse critério tem uma pretenção neutra, ou seja, não é relevante ao estudo de viabilidade.

→ Control: Devido a falta de automatização no processo, existe uma propenssão a erros. Isso pode ocasionar a corrupção de dados produzidos, invalidando-os e prejudicando a comunidade científica e o pesquisador. Então, a implementação de um sistema computacional, mais uma vez, prova-se interessante neste aspecto.

→ Efficiency: O modelo atual de operação, em que alguns pontos já destacados anteriormente, somado a outros problemas, faz com que os pesquisadores gastem tempo na gerencia do estudo de caso, além de não aproveitar todo o recurso computacional disponível. Obviamente, isso não é desejável. Portanto, uma automatização de todo o processo aumentaria a eficiência.

→ Service: O modo atual depende muito da capacidade dos pesquisadores de gerenciar todas as suas atividades. Devido a imprevisibilidade do ser humano, erros podem ocorrer. Isso torna o processo pouco ideal, sendo sucetível a erros. Também, a adaptabilidade aos novos problemas dependem muito do pesquisador. Um sistema poderia implicar em uma metodolgia que os stakeholders poderia seguir, aumentando a confiabilidade.

Com os dados acima, concluimos que um sistema caso bem projetado para atender as necessidades atuais dos pesquisadores é viável operacionalmente.

4. Viabilidade Técnica
A solução proposta pode ser considera uma SaaS. Também, soluções semelhantes já existem, porém para diferentes domínios, ou seja, possuem já existem tecnologias que pode ser usadas ou servir como base para a solução proposta. Além, disso todas as ferramentas que serão usadas serão open source, não precisando comprar nenhum software. Porém, um possível problema é a falta de infraestrutura que a universidade pode oferecer, já que ambas as solução são servições em nuvem. Apesar de dispor de servidores, que são usados pelos pesquisadores, não existe uma confiabilidade no funcionamento destes. Por exemplo, existe um caso em que um foi desligado devido a uma queda de energia, deixando-o inacessível e atrasando o experimento que estava sendo realizado. Essa é um questão que não pode ocorrer, visto novamente a característica da solução, sendo um problema técnico a ser resolvido.
Como ferramentas para implementar a solução, as escolhas e o seu papel é descrito a seguir. Como principal linguagem de programação será usado o Python, visto que é muito usado atualmente por empresas nas aplicações do tipo cliente-servidor. Também, para desenvolver a interface web será usado os frameworks Django e Bootstrap, além das linguagens css, html e javascript. Para gerenciar as máquinas virtuais será usado o framework OpenNebula. Para o banco de dados optou pelo SGBD MySQL.
Os membros da organização XYZ, que irão desenvolver o sistema em estudo, definiram na Tabela I o nível atual de domínios das ferramentas apresentadas.

Tabela I. Proficiência das Ferramentas
Equipe/ / Ferramenta	Python	Django	OpenNebula	MySQL	html	css	Javascript	Bootstrap
João	5	2	X	0,5	1,5	2	4,5	0
Matheus	5	2	4	1,5	4	2	X	0
Renan	6,5	3	X	0,5	4,5	4,5	3,5	3,5
Relevância	9	8	7	9,5	9	6	7	7

X =: Não possui conhecimento algum
O ideal é ter domínio de pelo menos 8 em todas as ferramentas utilizadas, durante a etapa de implementação, para que possa ter um bom resultado. No entanto, como algumas partes do trabalho serão subdivididas, portanto, não é necessário que todos os membros tenha um bom conhecimento delas. Também, como algumas partes do sistema serão implementados depois, o tempo de aprendizado para cada uma é diferente. Caso os integrantes da equipe de desenvolvimento estejam qualificados para a fase de implementação, então a solução proposta é viável neste quesito.

5.Viabilidade Econômica
Devido ao fato de que a solução proposta não visa lucro de forma direta, ou seja, não tem como objetivo fazer cobranças através de assinaturas mensais ou anuais, mas ela pode interferir de forma indireta, tendo em vista que o usuário pode escolher a ferramenta opensource ao invés de outro conjunto de ferramentas que resolvam o problema.
Como forma de exemplificar o que foi dito acima, utilizamos uma plataforma que disponibiliza seus recursos de forma paga para fazer uma comparação em relação ao ambiente proposto. Levamos em conta a plataforma Amazon EC2 que cobra em média R$ 0.26 por hora para usufruir dos recursos. Também é importante ressaltar que o ambiente não disponibiliza qualquer ferramenta de análise.
Esses são os principais fatores que fazem o usuário economizar tempo e dinheiro, tendo que o sistema proposto além de disponibilizar várias ferramentas e ter a opção de aderir seu próprio método, não haverá qualquer tipo de cobrança por hora de utilização do sistema.
Portanto o sistema mostra-se viável economicamente.

6.Viabilidade de Cronograma 🕛
Algumas consideração devem ser feitas, antes da discussão. Todos os membros da equipe possuem um projeto de iniciação científica, ou seja, devem dedicar vinte horas nele. Com isso, fica inviável que todos trabalhem todos os dias na implementação, isto é, apenas alguns dias da semana serão reservados para essa atividade. Também, devido que todos fazem um curso integral, então um dia de trabalho não pode ser considerado com uma carga de seis ou oito horas.
Com isso, a implementação de todos os requisitos não é viável dentro do tempo estipulado, que é mais evidente considerando a proficiência das ferramentas por parte do grupo. Também, para realmente atender as necessidades da comunidade científica, um bom e cuidadoso planejamento deve ser feito, que acaba diminuindo o tempo de implementação do sistema.
Porém, como não existe nenhum interesse econômico imediato e por poder ser continuado, como um projeto futuro de iniciação científica o sistema ainda é relevante. A seguir é discutido alguns detalhes sobre cada solução, dentro da viabilidade de cronograma.

9.1. Solução Um - Especializada
A versão funcional de minima de cada componente, que apenas ataque os principais problemas operacionais atuais é viável. Essa primeira versão, pode ser uma alternativa inicial para os problemas levantados anteriormente. Porém, ainda um planejamento deve ser feito a fim de torná-lo extensível.

9.2. Solução Um - Genérica
Esta solução é preferível do que a primeira. Também, uma implementação mínima dos componentes é viável dentro do prazo definido, visto que grande parte, senão todos, são o mesmo. Porém, devido a proposta de ser modular, um planejamento e um estudo deve ser feito. O problema é que os membros da equipe não tem ideia de quanto isso pode levar. E como ele deve ser feito antes da implementação, então apesar de ter horas de trabalho suficiente para implementar uma primeira versão, a data exata de início dela é desconhecida.

7. Conclusões sobre a Viabilidade de implementação
Para avaliar as soluções com relação aos critérios de viabilidade discutidos anteriormente, foi determinado um peso e atribuido uma nota de zero a dez. A Tabela II demonstra os resultados obtidos.

Tabela II. Avaliação das soluções
Viabilidade	Peso	1ª Solução	2ª Solução
Operacional	40%	8.3	9.3
Econômica	5%	8	8
Técnica	40%	9	7.3
Cronograma	15%	7.3	5.3
Total	100%	8.59	8.23

Em relação aos critérios de viabilidade que receberam maior peso, temos a viabilidade operacional, que avalia o quão adequado a solução apresenta-se, isto é, ela indica o impacto da solução na organização. A viabilidade técnica recebeu o mesmo peso, pois ela limita a qualidade da solução, isso é importante pois determina o quão bem uma solução pode resolver o problema.
Como o sistema tem intúito ciêntifico, ele não busca lucro de forma direta, e sim aumentando a produtividade ou eliminando custo com ferramentas que resolveriam os mesmos problemas. Apesar de possuir relevância no mercado, ela não é tão importante na escolha da solução mais adequada. Por fim o peso atribuido ao cronograma é menor em relação a viabilidade operacional e técnica, pois posteriormente ele pode ser aperfeiçoado, com um projeto de iniciação científica.
Depois de cada membro realizar uma avaliação em relação ao peso de cada critério, e após calculada a média ponderada levando em conta estes pesos, a primeira solução se mostrou adequada para implementação.

8. Cronograma de desenvolvimento
A agenda de desenvolvimento para solução vencedorá está presenta na Tabela III. Nela foi feito uma estimativa do número de dias necessários para cada atividade. Aquelas que estão identadas, são subatividades da que a contém. O antecessor diz qual atividades uma depende. Caso uma atividade depende de outra, sua subatividade também dependerá. Por fim, nos recursos foi especificado quais membros implementarão uma determinada atividade e também as ferramentas necessárias para tal fim.
Tabela III. Agenda

9. Apêndices

9.1 Apêndice A: Arquitetura do Sistema

Figura I - Diagrama i*

9.2 Apêndice B: Questionário
 A seguir é apresentado as informações obtidas com os clientes, após um questionário.

9.2.1 Informações gerais
→ Informações sobre a equipe: joaovictorcana@gmail.com (João Victor Canabarro); matheusleonardo21@hotmail.com (Matheus Leonardo da Silva Dias); renantashiro@hotmail.com (Renan Tashiro).

→ Introdução: O sistema automatizará várias atividades realizadas manualmente por um grupo de pesquisa da UNIOESTE.

→ Informações sobre o cliente: Guilherme Galante e Marcio Seiji Oyamada.

→ Nome do produto: Cupid

9.2.2 Detalhamento do problema - Visão dos clientes
→ Objetivo do projeto:

→ Breve descrição das necessidades:

→ Funcionamento atual:

→ Depêndencias do processo:

→ Usuários chaves envolvidos:

→ Dados a serem armazenados:

→ Relatórios necessários:

→ Qual frequência de utilização do sistema:

9.2.3 Expectativa do projeto
→ Data de expectativa de entrega: 16/12/2016

→ Data limite máxima para entrega: 20/12/2016

9.2.4 Informações adicionais
→ Impacto: Caso o sistema não seja implementado, ocorrerá a perda de recursos administrativos por parte da empresa. Estes recursos incluem o tempo de implementação gasto pela equipe de desenvolvimento, gastos com energia e com infraestrutura para teste.

9.3 Apêndice C: Formulário de Relatório da Equipe
As tarefas foram distribuídas igualmente entre os membros e todos contribuíram com o mesmo esforço.

João Victor Canabarro

________________________________________

Matheus Leonardo da Silva Dias

________________________________________

Renan Tashiro

________________________________________